新疆哈密市伊吾县水利局2022年度部门决算公开说明

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

- 第一部分 单位概况

- 一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区、地区和县有关水利工作的法律、法规、方针政策。组织拟订本县水行政的政策，发展战略和中长期规划，并依法监督实施。
　　2、统一管理本县水资源。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。组织制定本县水的中长期供求计划，水量调配方案并监督实施，组织实施取水许可证制度和水资源费征收制度。
　　3、拟定水资源保护规划；指导饮用水水源保护工作；指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作；指导水生态保护与修复工作。组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；监测河湖库的水量、水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。
　　4、负责水能资源管理。负责水能资源调查评价、开发规划和配置方面的工作，实现水资源的可持续开发利用，保护河流生态环境。
　　5、拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作，合力配置水资源，保障乡镇供水安全和水资源可持续利用。
　　6、负责县域水政监察和水行政执法；协调并仲裁县境内的水事纠纷。监督指导水利行业安全生产工作，指导水利工程的安全监管。
　　7、组织和协调伊吾县重点水利工程项目申报、建设与管理；组织、指导伊吾县水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导县域河流、湖库的治理和开发。负责河道管理范围内工程项目建设的管理，组织实施河道采砂许可制度。
　　8、组织协调农田水利基本建设、农村电气化和乡镇供水工作。
　　9、组织县域水土保持工作，审核和上报水土保持方案。组织水土流失的监测和综合防治。
　　10、组织、协调、监督、指导伊吾县防汛抗旱工作。组织实施预案体系和应急机制建设，减轻水旱灾害损失。
　　11、负责水利科技工作，指导县水利队伍建设。
　　12、完成县委、县政府交办的其他工作。

- 二、机构设置及人员情况

新疆哈密市伊吾县水利局2022年度，实有人数84人，其中：在职人员33人，离休人员0人，退休人员51人。

从部门决算单位构成看，新疆哈密市伊吾县水利局部门决算包括：新疆哈密市伊吾县水利局决算。单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：办公室、技术室、项目办、水政办、财务室。

- 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计8,201.76万元，其中：本年收入合计8,165.34万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余36.42万元。收入总计与上年相比，减少2,450.30万元，下降23.00%，主要原因是：减少伊吾县峡沟水库提质增效项目经费。

本年支出总计8,201.76万元，其中：本年支出合计8,154.29万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余47.47万元。支出总计与上年相比，减少2,450.30万元，下降23.00%，主要原因是：减少伊吾县峡沟水库提质增效项目经费。

- 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入8,165.34万元，其中：财政拨款收入7,344.08万元，占89.94%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入821.26万元，占10.06%。

- 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出8,154.29万元，其中：基本支出1,543.22万元，占18.93%；项目支出6,611.07万元，占81.07%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计7,362.44万元，其中：年初财政拨款结转和结余18.36万元，财政拨款本年收入7,344.08万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少3,271.56万元，下降30.77%，主要原因是：减少伊吾县峡沟水库提质增效项目经费。

财政拨款支出总计7,362.44万元，其中：年末财政拨款结转和结余28.15万元，财政拨款本年支出7,334.29万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少3,271.56万元，下降30.77%，主要原因是：减少伊吾县峡沟水库提质增效项目经费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数2,019.50万元，决算数7,362.44万元，预决算差异率264.57%，主要原因是：年中追加淖毛湖绿色通道建设项目，四道白杨沟水库峡沟水库提质增效伊吾县乡村供水改造工程，小型农田水利工程维修养护项目三标段水库除险加固工程改造工程G7线供水管线穿越工程峡沟水库提质增效项目。财政拨款支出总计年初预算数2,019.50万元，决算数7,362.44万元，预决算差异率264.57%，主要原因是：年中追加淖毛湖绿色通道建设项目，四道白杨沟水库峡沟水库提质增效伊吾县乡村供水改造工程，小型农田水利工程维修养护项目三标段水库除险加固工程改造工程G7线供水管线穿越工程峡沟水库提质增效项目。

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出6,925.69万元，占本年支出合计的84.93%，与上年相比，增加1,310.05万元，增长23.33%，主要原因是：本年度人员调入7人，人员经费增加，四道白杨沟水库峡沟水库提质增效伊吾县乡村供水改造工程经费增加。

- （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出(类)17.15万元,占0.25%。

- 2.社会保障和就业支出(类)58.92万元,占0.85%。

- 3.卫生健康支出(类)44.53万元,占0.64%。

- 4.农林水支出(类)6,768.85万元,占97.74%。

- 5.住房保障支出(类)36.24万元,占0.52%。

- （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为17.15万元，比上年决算增加4.53万元，增长35.90%,主要原因是:业务量增加，办公费用增加。

- 2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为7.95万元，比上年决算增加7.95万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度退休人员经费在主科目中列支，本年单独科目列支。

- 3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为48.32万元，比上年决算增加10.15万元，增长26.59%,主要原因是:在职人员工资调增，养老保险缴费增加。

- 4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为2.65万元，比上年决算减少5.43万元，下降67.20%,主要原因是:2022年退休人员职业年金缴费减少。

- 5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为30.78万元，比上年决算增加30.78万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度医疗保险缴费在主科目中列支，本年单独科目列支。

- 6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为13.75万元，比上年决算增加13.75万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度公务员医疗补助在主科目中列支，本年单独科目列支。

- 7.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):支出决算数为2.04万元，比上年决算减少365.96万元，下降99.45%,主要原因是:2022年功能科目调整，经费调整至其他科目支出。

- 8.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):支出决算数为7.48万元，比上年决算增加7.48万元，增长100.00%,主要原因是:2022年新增此科目，用于委托业务费支出。

- 9.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):支出决算数为202.52万元，比上年决算增加202.52万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，新增此科目。

- 10.农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为12.00万元，比上年决算增加12.00万元，增长100.00%,主要原因是:增加“一河一策”方案编制费。

- 11.农林水支出(类)水利(款)机关服务(项):支出决算数为10.00万元，比上年决算增加10.00万元，增长100.00%,主要原因是:2022年新增此科目。

- 12.农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项):支出决算数为1.40万元，比上年决算减少3.52万元，下降71.54%,主要原因是:严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。

- 13.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项):支出决算数为2,568.56万元，比上年决算增加2,053.51万元，增长398.70%,主要原因是:增加四道白杨沟水库峡沟水库提质增效伊吾县乡村供水改造工程项目。

- 14.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):支出决算数为526.74万元，比上年决算增加414.22万元，增长368.13%,主要原因是:增加前山乡防洪坝建设经费。

- 15.农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项):支出决算数为181.51万元，比上年决算增加181.51万元，增长100.00%,主要原因是:增加乡村供水改造工程前期费。

- 16.农林水支出(类)水利(款)水土保持(项):支出决算数为2.44万元，比上年决算增加2.44万元，增长100.00%,主要原因是:增加四道白杨沟水库建设水土保持设施补偿费。

- 17.农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项):支出决算数为488.63万元，比上年决算增加252.94万元，增长107.32%,主要原因是:增加石门沟水库降等评估设计编制费水旱灾害风险普查报告事业编制工资。

- 18.农林水支出(类)水利(款)防汛(项):支出决算数为197.90万元，比上年决算增加166.90万元，增长538.39%,主要原因是:增加水库防汛抢险应急预案、调度预案编制费。

- 19.农林水支出(类)水利(款)抗旱(项):支出决算数为2.98万元，比上年决算增加2.98万元，增长100.00%,主要原因是:增加防洪抗旱山洪灾害防治项目。

- 20.农林水支出(类)水利(款)农村水利(项):支出决算数为350.19万元，比上年决算增加350.19万元，增长100.00%,主要原因是:增加耕地补偿费。

- 21.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):支出决算数为556.70万元，比上年决算减少30.12万元，下降5.13%,主要原因是:部分工作未开展，资金未拨付。

- 22.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):支出决算数为1,357.77万元，比上年决算减少1,530.89万元，下降53.00%,主要原因是:减少伊吾县伊吾河水环境综合治理工程项目。

- 23.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项):支出决算数为300.00万元，比上年决算增加300.00万元，增长100.00%,主要原因是:增加伊吾县乡村供水改造工程。

- 24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为36.24万元，比上年决算增加9.32万元，增长34.62%,主要原因是:在职人员工资调增，住房公积金缴费增加。

- 25.农林水支出(类)水利(款)水质监测(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.20万元，下降100%,主要原因是:2022年无此科目支出。

- 26.农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少761.12万元，下降100%,主要原因是:2022年无此科目支出。

- 27.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少15.74万元，下降100%,主要原因是:2022年无此科目支出。

- 28.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2.02万元，下降100%,主要原因是:2022年无此科目支出。

- 29.灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少7.10万元，下降100%,主要原因是:2022年无此科目支出。

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出723.22万元，其中：

人员经费651.94万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费71.28万元，包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算4.88万元，比上年增加0.09万元，增长1.88%，主要原因是：1.车辆老化严重，车辆维修费用增加；2.2022年检查较多，接待费增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出4.07万元，占83.40%，比上年增加0.07万元，增长1.75%，主要原因是：车辆老化严重，车辆维修费用增加；公务接待费支出0.81万元，占16.60%，比上年增加0.02万元，增长2.53%，主要原因是：2022年检查较多，接待费增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费4.07万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.07万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、车辆维修费、车辆保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量14辆。

公务接待费0.81万元，开支内容包括接待上级领导检查的就餐费。单位全年安排的国内公务接待15批次，77人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数4.88万元，决算数4.88万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数4.07万元，决算数4.07万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异；公务接待费全年预算数0.81万元，决算数0.81万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。

- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，财政拨款收入408.60万元，与上年相比，减少4,591.40万元，下降91.83%，主要原因是：减少伊吾县峡沟水库提质增效项目经费。政府性基金预算年末结转结余0.00万元，财政拨款支出408.60万元，与上年相比，减少4,591.40万元，下降91.83%，主要原因是：减少伊吾县峡沟水库提质增效项目经费。

政府性基金预算财政拨款支出408.60万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2082202基础设施建设和经济发展29.30万元；

- 2120804农村基础设施建设支出379.30万元。

- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

- （一）机关运行经费支出情况

- 2022年度新疆哈密市伊吾县水利局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出71.28万元，比上年减少8.32万元，下降10.45%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额62.94万元，其中：政府采购货物支出0.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出62.44万元。

授予中小企业合同金额62.94万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额61.48万元，占政府采购支出总额的97.68%。

- （三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值632.66万元，房屋200.00平方米，价值21.17万元。车辆14辆，价值241.63万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是：一般公务用车及业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

- 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目15个，全年预算数5,738.12万元，全年执行数5,059.70万元。预算绩效管理取得的成效：主要领导切实履行第一责任人职责，高度重视并做好此项工作，同时加强纠纷矛盾排除，深入做好群众工作，将各种矛盾化解在萌芽状态。发现的问题及原因：水利工程建设项目完工后未及时验收审计，导致历史遗留问题增多，工程审计难度大，工作量大。下一步改进措施：加大工程项目审计力度，财政部门、审计部门给予积极配合支持。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2022年“访惠聚”为民办实事经费及慰问费 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 伊吾县水利局 |  | 实施单位 | 新疆哈密市伊吾县水利局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 10.15 | 10.15 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0.15 | 0.15 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 10 | 10 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 提高工作队工作效率及质量，进一步推进为民办实事工作。 |  |  |  | 截止2022年12月31日，项目完成“访惠聚”工作队进一步推进乡村振兴建设，切实开展为民办实事工作，效果显著。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 驻村（社区）数量（个） | =1个 | 1个 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 服务村农户户数（户） | =453户 | 453户 | 8 | 8 |  |
|  |  | 质量指标 | 驻村工作完成率（%） | =100% | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  | 时效指标 | 工作开展及时率 | =100% | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  | 成本指标 | 为民办实事经费 | =10万元 | 10万元 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 慰问工作队经费 | =0.15万元 | 0.15万元 | 8 | 8 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 加强基层组织，服务群众能力 | 有效提升 | 100% | 30 | 30 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 专项业务经费 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 伊吾县水利局 |  | 实施单位 | 新疆哈密市伊吾县水利局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 341.00 | 275.82 | 240.10 | 10 | 87.05% | 8.71分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 341 | 275.82 | 240.1 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 确保主汛期防汛工作顺利开展落实到位，使水利信息化持续发展，进一步提高用水效率，维修养护小型水利工程设备及水库油耗，并开展水法宣传活动,改善河湖水域生态环境,保障农村安全饮水工程正常运行，确保农村供水需求,取水工程标识牌建设，规范取用水制度，预防和减少安全事故，防止水污染。完成水库三个方案编制、水闸控制预案编制，提高防灾减灾能力，完成水利信息化运行维护，提高预警能力等，提高水土保持方案可行性，完成水资源论证报告技术审查专家评审，提高水资源合理利用率。 |  |  |  | 截止2022年12月31日，项目完成全年防汛工作，农村安全饮水工程正常运行，水利信息化运行正常，防灾减灾能力显著提高。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 铁丝笼数量 | =500个 | 500个 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 防洪袋数量 | =10000个 | 10000个 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 补助人员数 | =40人 | 40人 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 维护站点数 | =656个 | 656个 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 应用系统及采集系统 | =11个 | 11个 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 水资源知识100问数量 | =10000份 | 10000份 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 水务政策法规知识宣传手册数量 | =4000份 | 4000份 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 防洪清淤，渠道维修，防洪堤维修公里 | >=10公里 | 12公里 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 水库，渠首，干支渠闸门维修 | =6个 | 6个 | 1 | 1 |  |
|  |  | 质量指标 | 采购质量合格率 | =100% | 100% | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 补助覆盖率 | =100% | 100% | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 系统验收合格率 | =100% | 100% | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 培训到场率 | >=95% | 95% | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 县宣传覆盖率 | =100% | 100% | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 宣传材料质量合格率 | =100% | 100% | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 维修验收合格率 | =100% | 100% | 2 | 2 |  |
|  |  | 时效指标 | 开展完成时限 | =2022.12月 | 2022.12月 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 补助金发放率 | =100% | 100% | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 资金到位率 | =100% | 100% | 2 | 2 |  |
|  |  | 成本指标 | 水利信息化运行维护 | =80万元 | 80万元 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 防洪经费 | =10万元 | 10万元 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 水资源宣传费用 | =3万元 | 3万元 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 小型农田水利工程维修养护 | =10万元 | 7.8万元 | 2 | 1.56 | 工程维修养护实际工程量据实支付 |
|  |  |  | 农村安全饮水工程维修养护 | =50万元 | 0万元 | 2 | 0 | 2022年农村安全饮水工程维修养护由乡镇实施，我单位指标全部调减。 |
|  |  |  | 水库方案编制、水闸控制预算编制费用 | =100万元 | 86.82万元 | 2 | 1.74 | 部分编制方案本年度未完成，未支付 |
|  |  |  | 河湖长制经费 | =41万元 | 33.77万元 | 2 | 1.64 | 河湖编制方案本年度未完成，未支付全款 |
|  |  |  | 取水工程标识牌建设费用 | =5万元 | 5万元 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 小型水库维修养护费用 | =32万元 | 1.08万元 | 2 | 0.06 | 年初预算数调整，水库实际运行情况良好，维修费用发生较少。 |
|  |  |  | 水土保持方案技术评审费 | =5万元 | 2.44万元 | 2 | 0.98 | 根据评审项目据实支付 |
|  |  |  | 水资源论证报告技术审查费 | =5万元 | 0.17万元 | 2 | 0.07 | 根据评审项目据实支付 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 避免发生险情提高防洪能力，确保人员生命安全 | 显著提高 | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 确保农村饮水安全管理工作落实到位，实现工程建得成、管得好、长收益，建立健全农村饮水安全管理责任体系 | 有效确保 | 90% | 5 | 5 | 0 |
|  |  |  | 加强水利系统监测、计量及信息管理能力 | 明显加强 | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 加强伊吾县河道水生生态环境保护力度 | 显著提高 | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 预防和减少洪水灾害，维护生态平衡 | 有效维护 | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 水利信息化持续发展 | 长期 | 100% | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=95% | 96% | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  |  | 农村饮水安全管理负责人满意度 | >=95% | 96% | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  |  | 管理员满意度 | >=95% | 96% | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  |  | 参训人员满意度 | >=95% | 96% | 2.5 | 2.5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 90.76分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 代理记账经费 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 伊吾县水利局 |  | 实施单位 | 新疆哈密市伊吾县水利局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 4.08 | 4.08 | 2.04 | 10 | 50.00% | 5.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 4.08 | 4.08 | 2.04 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 因单位无相关财务会计人员，委托聘请第三方财务人员代理记账，完成2021-2022年度代理记账工作，提高单位财务管理水平。 |  |  |  | 截止2022年12月31日，项目完成2021年度代理记账服务费支出。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成代理记账业务工作 | =1项 | 1项 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 完成部门决算业务工作 | =1项 | 1项 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 代理记账及决算工作完成率 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 代理记账及决算工作完成合格率 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 委托业务工作期限 | =2022.12月 | 2022.12月 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 完成及时性 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 代理记账费用月标准 | =1700元/月 | 1700元/月 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 代理记账费用年标准 | =2.04万元/年 | 2.04万元/年 | 5 | 2.5 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高财务管理水平 | 有效提高 | 100% | 30 | 30 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | >=95% | 96% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 92.50分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 伊吾县淖毛湖绿色通道建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 伊吾县水利局 |  | 实施单位 | 新疆哈密市伊吾县水利局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 706.50 | 706.50 | 379.30 | 10 | 53.69% | 5.37分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 706.5 | 706.5 | 379.3 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 进一步确保农村饮水安全，保障饮用水供水需求。新建安全饮水井2眼，新建供水管道20.5公里 |  |  |  | 截止2022年12月31日，新建安全饮水井2眼，新建供水管道20.5公里，工程已全部完工 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建供水管道 | =20.50公里 | 20.5公里 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 新建干渠节制分水闸 | =10座 | 10座 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 新建安全饮水井 | =2眼 | 2眼 | 4 | 4 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 设计及施工单位资质合格率 | =100% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 项目工程量完工率 | =100% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完工时间 | =2022.09月 | 2022.09月 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 工程进度建设及时率 | =100% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  | 成本指标 | 建筑工程费用 | <=348.75万元 | 280万元 | 5 | 4.01 | 工程设计方案有变更，工程量减少，支付率降低 |
|  |  |  | 主材设备安装工程款 | <=198.58万元 | 61万元 | 5 | 1.53 | 工程设计方案有变更，工程量减少，支付率降低 |
|  |  |  | 独立费用 | <=48.16万元 | 15万元 | 4 | 1.24 | 工程项目未完工验收审计，部分前期费未支付 |
|  |  |  | 预备费 | <=111.01万元 | 23.3万元 | 4 | 0.84 | 工程项目未完工验收审计，部分前期费未支付 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高辖区人民群众安全系数 | 明显提高 | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 降低汛期险情发生率，安全度汛 | 明显降低 | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 提高用水效率，保障生态供水需求 | 显著提高 | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 增加绿色植被面积维护生态平衡 | 效果显著 | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 水利设施完好率 | >=99% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 工程设计使用年限 | >=50年 | 50年 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意率 | >=95% | 96% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 84.99分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 偏远贫困地区农村自来水厂供水用电补助 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 伊吾县水利局 |  | 实施单位 | 新疆哈密市伊吾县水利局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 25 | 25 | 25 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 县域内7个农村自来水厂2022年全年供水用电补助。到2022年使水厂的供水保证率达到90%以上，水质合格率进一步提高：早日实现小康提供有力保障，为新疆的社会稳定和长治久安作出贡献。 |  |  |  | 截止2022年12月31日，项目完成县域内7个农村自来水厂2022年全年供水用电补助全部发放到位。水厂的供水保证率达到90%以上。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助农村饮水安全工程数量 | =7个 | 7个 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 工程涉及乡镇数量 | =6个 | 6个 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 工程涉及脱贫巩固村数量 | =10个 | 10个 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 供水保证率达到 | >=95% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 集中供水率达到 | >=95% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 自来水普及率达到 | >=95% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 按期完成率 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | =2022.06月 | 2022.06月 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 专项资金 | =25万元 | 25万元 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 水费回收率 | 逐年提高 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 供水保证率 | >=90% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 节约用水意识 | 逐年提高 | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 工程是否良性运行 | 是 | 100% | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 用水户满意度 | >=95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 党建经费 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 伊吾县水利局 |  | 实施单位 | 新疆哈密市伊吾县水利局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 3 | 3 | 3 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 3 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 以深化理论学习为基础，抓实调查研究为载体，以深入检视问题为契机，狠抓整改落实为驱动，整改落实四项重点措施贯统筹推进 |  |  |  | 截止2022年12月31日，项目完成落实四项重点措施贯统筹推进，完成全年党建工作任务及经费拨付 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展主题教育次数 | =1次 | 1次 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 参与主题教育人次 | =20人次 | 20人次 | 7 | 7 |  |
|  |  | 质量指标 | 参与党员覆盖率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 党员学习任务完成率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时限 | =2022.12月 | 2022.12月 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 工作经费按时拨付率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  | 成本指标 | 党建经费预算 | =3万元 | 3万元 | 8 | 8 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 加强基层组织，提升服务群众能力 | 有效提升 | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  |  | 问题整改率 | =100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | >=95% | 97% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 关于第一次全国自然灾害综合风险普查工作专项经费 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 伊吾县水利局 |  | 实施单位 | 新疆哈密市伊吾县水利局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 12.97 | 12.97 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 10 | 10 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 2.97 | 2.97 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 进一步提高防灾减灾能力，增强预警能力 |  |  |  | 截止2022年12月31日，项目完成全面完成自然灾害综合风险普查工作，完成自然灾害综合风险普查方案编制，宣传到位，效果显著。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 普查乡镇、行政村数（个） | =6个 | 6个 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 普查工作完成率 | >=95% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 人员和业务保障到位率 | >=100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 普查工作完成及时率 | =100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 旱涝财产损失减少率(％) | >=10% | 12% | 15 | 15 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 防灾减灾自救能力提升情况 | 显著提高 | 100% | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 哈密市伊吾县吐葫芦乡配种站建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 伊吾县水利局 |  | 实施单位 | 新疆哈密市伊吾县水利局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 113.00 | 97.30 | 10 | 86.11% | 8.61分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 113 | 97.3 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 新建配种站1座，配套相关设施10项。进一步促进吐葫芦乡畜牧业发展，推进产业转型升级。 |  |  |  | 截止2022年12月31日，项目完成新建配种站1座，配套相关设施10项。进一步促进吐葫芦乡畜牧业发展，推进产业转型升级。工程全部完工 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建配种站 | =1座 | 1座 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 配套相关设施 | =10项 | 10项 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 建筑面积 | =550㎡ | 550㎡ | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 设计及施工单位资质合格率 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 项目工程量完工率 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目开始时间 | =2022.03月 | 2022.03月 | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | =2022.09月 | 2022.09月 | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  |  | 项目工程任务建设及时率 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 工程建设及其他费用 | =107.62万元 | 93万元 | 5 | 4.32 | 项目未完成完工验收审计，支付率达到80% |
|  |  |  | 基本预备费 | =5.38万元 | 4.3万元 | 5 | 4 | 项目未完成完工验收审计，支付率达到80% |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高辖区人民群众经济收入 | 逐步提高 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 推动畜牧业不断发展 | 逐步提高 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 逐渐推进产业转型升级 | 逐步提高 | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=90% | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 96.93分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 哈密市伊吾县水库除险加固工程 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 伊吾县水利局 |  | 实施单位 | 新疆哈密市伊吾县水利局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 180.00 | 180.00 | 141.30 | 10 | 78.50% | 7.85分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 180 | 180 | 141.3 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 实施小型病险水库除险加固。4座小型水库除险加固工程验收合格率100%。截止2022年底，投资完成比例80%。 |  |  |  | 截止2022年12月31日，项目完成投资完成比例78.5%。4座小型水库除险加固工程验收合格率100%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 除险加固水库数量 | =4座 | 4座 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 小型病险水库除险加固覆盖率 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 小型病险水库除险加固工程任务完成率 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2022.12月 | 2022.12月 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 建筑工程 | <=151.67万元 | 121万元 | 10 | 8 | 工程项目未完成完工验收审计，支付率达到80% |
|  |  |  | 临时工程 | <=12.39万元 | 5.2万元 | 5 | 2.1 | 工程项目未完成完工验收审计，部分前期费未支付 |
|  |  |  | 独立费用 | <=24.92万元 | 10万元 | 5 | 2 | 工程项目未完成完工验收审计，部分前期费未支付 |
|  |  |  | 预备费 | <=11.02万元 | 5.1万元 | 5 | 2.31 | 工程项目未完成完工验收审计，部分前期费未支付 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 新增供水能力 | >=100万m3 | 110万m3 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 小型病险水库除险加固保护人数量 | >=10000人 | 10500人 | 6 | 6 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 新增年节水能力 | >=80万m3 | 85万m3 | 6 | 6 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 已建工程运行情况 | 良性运行 | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 工程达到设计使用年限 | >=50年 | 50年 | 6 | 6 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 收益群众满意度 | >=95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 87.26分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 年中追加专项业务经费 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 伊吾县水利局 |  | 实施单位 | 新疆哈密市伊吾县水利局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 211.78 | 188.38 | 10 | 88.95% | 8.90分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 164 | 140.6 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 47.78 | 47.78 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 防汛工作顺利开展、水利信息化持续发展，提高防灾减灾能力，完成水利工程验收审计决算。 |  |  |  | 截止2022年12月31日，项目完成防汛工作顺利开展、水利信息化持续发展，提高防灾减灾能力，完成水利工程验收审计决算。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 水利工程水毁修复数量（处） | =5处 | 5处 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 网络安全等保测评数（个） | =7个 | 7个 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100 | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 开展完成及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 资金到位及时率（%） | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高防洪能力，确保人员生命安全 | 显著提高 | 100% | 30 | 30 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98.90分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 政府三号楼维护费 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 伊吾县水利局 |  | 实施单位 | 新疆哈密市伊吾县水利局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 10 | 10 | 10 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 提升办公环境卫生，保证全年办公楼日常维修，缴纳全年水电费，确保伊吾县行政综合办公3号楼正常运行。 |  |  |  | 截止2022年12月31日，项目完成全年办公楼日常维修，完全缴纳全年水电费，确保伊吾县行政综合办公3号楼正常运行。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 三号楼维修保障单位数量 | =8个 | 8个 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 维修维护点位数量 | >=5处 | 6处 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 维修质量合格率 | >=95% | 98% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 水电正常供给率 | >=95% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 保证正常运行时限 | =2022.12月 | 2022.12月 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 保障及时率 | >=95% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 1月-12月电费 | <=6.70万元 | 6.7万元 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 全年自来水费 | <=0.50万元 | 0.5万元 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 政府三号楼日常维修费用 | <=2.80万元 | 2.8万元 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 行政综合办公3号楼正常运行率 | >=95% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  |  | 保障水电暖正常，营造良好的办公环境 | 效果显著 | 100% | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | >=95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 水利局清欠类项目资金 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 伊吾县水利局 |  | 实施单位 | 新疆哈密市伊吾县水利局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 4167.70 | 3940.02 | 10 | 94.54% | 9.45分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 4167.7 | 3940.02 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 进一步完善水利工程管理及固定资产转固工作及固定资产移交 |  |  |  | 截止2022年12月31日，全年清欠类项目尾款支付率达到95%，有效解决历年上访问题，提高政府公信力。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及清欠工程数量（个） | =41个 | 41个 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 清欠款支付合规率（%） | >=95% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 清欠工作完成率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 清欠款支付完成及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 资金到位及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高市场活力和政府公信力 | 有效提高 | 100% | 30 | 30 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 清欠企业满意率 | >=90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99.45分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 水资源管理专项资金 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 伊吾县水利局 |  | 实施单位 | 新疆哈密市伊吾县水利局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 8.00 | 0.60 | 10 | 7.50% | 0.75分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 8 | 0.6 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 进一步提升县域内水资源和节约用水管理水平。通过监督检查保障水资源和节约用水管理工作任务。提升县域内水资源和节约用水服务满意度。 |  |  |  | 截止2022年12月31日，各项工作任务全部完成，资金执行率偏低的原因是项目最终验收未完成，验收完成后支付剩余全部款项。项目完成县域内水资源和节约用水管理水平显著提高，县域内水资源和节约用水服务满意度显著提升， |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 取用水管理工作监督检查服务次数 | >=2次 | 2次 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 国控监测点检查次数 | >=1次 | 1次 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 节水型社会建设（试点）企业单位 | >=3个 | 3个 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 水资源保护提升次数 | >=3次 | 3次 | 4 | 4 |  |
|  |  | 质量指标 | 重点用水户服务指导全覆盖率 | >=80% | 80% | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 国控监测点正常运行率 | =100% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 节水型社会企业补助到位率 | =100% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 水资源和节约用水服务达标率 | >=85% | 85% | 4 | 4 |  |
|  |  | 时效指标 | 年度服务指导任务按时完成 | =2022.12月 | 2022.12月 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 监督检查完成时间 | =2022年底 | 2022年底 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 节水型社会企业补助资金完成时间 | =12个月 | 12个月 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 节约用水监督检查时间 | =12个月 | 12个月 | 3 | 3 |  |
|  |  | 成本指标 | 水资源管理补助资金 | =8万元 | 0.6万元 | 4 | 0.3 | 各项工作任务全部完成，资金执行率偏低的原因是项目最终验收未完成，验收完成后支付剩余全部款项。 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 水资源使用成本 | 逐步降低 | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 改善公共服务水平 | >=85% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 水资源保护、节约意识提高 | 明显提升 | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 提高用水户水平 | >=85% | 95% | 4 | 4 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 进一步提升水资源合理开发利用水平 | 有效提升 | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 水资源节约利用进一步加强 | >=90% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 进一步加强节约用水宣传 | >=80% | 95% | 3 | 3 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 水资源的可持续利用理念进一步加强 | 持续加强 | 100% | 3 | 3 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=85% | 85% | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 用水户满意度 | >=85% | 85% | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 提高用水企业的满意度 | >=85% | 85% | 4 | 4 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 87.05分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 自收自支退休人员医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 伊吾县水利局 |  | 实施单位 | 新疆哈密市伊吾县水利局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 6.12 | 6.12 | 5.54 | 10 | 90.52% | 9.05分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 6.12 | 6.12 | 5.54 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 保障自收自支人员医疗保险及全年取暖费发放到位 |  |  |  | 截止2022年12月31日，项目完成自收自支人员医疗保险及全年取暖费发放到位，满意度较高。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 自收自支人员数量 | =16人 | 16人 | 8 | 8 |  |
|  |  | 质量指标 | 取暖补贴支付完成率 | >=95% | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 医疗保险参保率 | =100% | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  | 时效指标 | 工作开展及时率 | =100% | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  | 成本指标 | 取暖费补助费用 | =0.72元 | 0.72元 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 保险费用 | =5.40万元 | 4.82万元 | 10 | 8.93 | 退休干部去世，未按全年支付，存在偏差 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高自收自支人员社会保障水平 | 显著提高 | 100% | 30 | 30 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 97.98分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 访惠聚工作经费 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 伊吾县水利局 |  | 实施单位 | 新疆哈密市伊吾县水利局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 4 | 4 | 4 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 提高工作队工作效率及质量，进一步推进为民办实事工作，加强基层党组织建设。 |  |  |  | 截止2022年12月31日，项目完成“访惠聚”工工作队进一步推进乡村振兴建设，切实开展为民办实事工作，加强基层党组织建设。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 驻村（社区）数量 | =1个 | 1个 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 参与驻村工作队人数 | =4人 | 4人 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 服务村农户户数 | >=453户 | 453户 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 服务村农户人数 | >=1220人 | 1220人 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 驻村工作完成率 | >=95% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 工作开展时限 | =2022.12月 | 2022.12月 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 工作完成及时率 | >=95% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 第一书记工作经费 | =2万元 | 2万元 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 访惠聚工作经费 | =2万元 | 2万元 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 加强基层组织，服务群众能力 | 有效提升 | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  |  | 推进乡村振兴战略及城镇化建设 | 显著提高 | 100% | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

- 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

- 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》

- 三、《支出决算表》

- 四、《财政拨款收入支出决算总表》

- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》